Roteiro de Sprints - Projeto TripMaster AI

Sprint 1 — Hoje até 13/11 (Entrega Parcial + Organização Inicial)

Objetivo: Mostrar o andamento e definir claramente o escopo e os papéis dos agentes.

- Definir quem será o responsável por cada agente (1 a 8).

- Criar um documento compartilhado com nome, função e personalidade de cada agente.

- Escrever o input inicial do cliente.

- Esboçar o fluxo de interação entre os agentes

- Criar um repositório no GitHub com README explicando o objetivo e papéis dos agentes.

Sprint 2 — 14/11 a 20/11 Objetivo: Montar e testar os agentes no AutoGen.

- Configurar o ambiente do AutoGen com pelo menos 3 agentes funcionando (Orquestrador, Usuário, Destinos).

- Criar prompts personalizados para cada agente com base na personalidade e função.

- Salvar logs e prints das conversas.

- Criar roteiro de interação completo entre os agentes (mesmo que simulado).

- Discutir e anotar possíveis conflitos entre agentes e como o orquestrador resolve.

Sprint 3 — 21/11 a 25/11 Objetivo: Preparar entrega final e ensaiar apresentação.

- Organizar toda a documentação no GitHub (README, prompts, logs, prints, roteiro textual e curiosidades).

- Montar slides da apresentação (história, dificuldades, aprendizado e resultados).

- Simular a apresentação de 10 minutos (cada integrante fala 1 minuto, ou o orquestrador narra).

- Incluir respostas às perguntas exigidas: personalidade, conflitos, riscos e melhorias.

Entrega Final — 26/11

- Apresentar slides com contexto, arquitetura dos agentes, funcionamento e resultados.

- Demonstrar (ou exibir prints) do funcionamento no AutoGen.

- Exibir o repositório GitHub completo e organizado.

- Fazer reflexão final sobre limitações e aprendizado